

Приложение к постановлению

от «24» июля 2023 г. № 19

О внесении изменений в постановление

администрации городского поселения

«Поселок Вейделевка» от 28 февраля 2019 года № 8

**Паспорт программы**

**«Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Вейделевка»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы: **«Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Вейделевка»** | |
| 1 | Ответственный исполнитель программы | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» (далее ответственный исполнитель) |
| 2 | Соисполнители программы | Органы местного самоуправления городского поселения «Поселок Вейделевка» осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения |
| 3 | Участники программы | Органы местного самоуправления городского поселения «Поселок Вейделевка», организации, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения |
| 4 | Подпрограммы программы | 1.Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка».  2. Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Вейделевка».  3.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка».  4.Непрограммная деятельность Администрации городского поселения «Поселок Вейделевка» «Реализация функций органов местного самоуправления» |
| 5 | Цель программы | Повышение уровня жизни населения, создание на территории городского поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства. |
| 6 | Задачи программы | 1.Создание улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения, повышение безопасности и поддержание дорожного движения.  2. Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории городского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.  3. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения городского поселения.  4. Управление в сфере установленных функций. |
| 7 | Сроки и этапы реализации программы | Реализация программы осуществляется в 2 этапа:  1 этап – 2016 – 2022 годы;  2 этап – 2023 – 2025 годы. |
| 8 | Объем бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета городского поселения (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования на реализацию программы на период 2016-2025 годах составит: 303579,1 тыс. рублей, в том числе:  1.Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 1 за счет бюджета городского поселения «Поселок Вейделевка» составляет – 49305,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2016год – 5562,7 тыс. руб.  2017 год – 4257,7 тыс. руб.  2018 год – 4833,8 тыс. руб.  2019год – 5433,0 тыс. руб.  2020 год – 7979,7 тыс. руб.  2021 год – 8141,0 тыс. руб.  2022 год – 3250,0 тыс. руб.  2023 год – 3348,0 тыс. руб.  2024 год – 3279,0 тыс. руб.  2025 год – 3221,0 тыс. руб.  2. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 за счет бюджета городского поселения составляет – 100105,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 5935,6 тыс. руб.  2017 год – 8827,7 тыс. руб.  2018 год - 6549,4 тыс. руб.  2019 год – 7025,0 тыс. руб.  2020 год - 9108,6 тыс. руб.  2021 год – 4793,0 тыс. руб.  2022 год – 5616,5 тыс. руб.  2023 год - 16633,5 тыс. руб.  2024 год – 17423,7 тыс. руб.  2025 год – 18192,3 тыс. руб.  3. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составит: 5742,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 69,0 тыс. руб. ( местный бюджет)  2017 год – 4073,5 тыс. руб. (2784,5 тыс. руб. – местный бюджет, 1289,0 тыс. руб. – областной бюджет)  2018 год – 131,8 тыс. руб. (местный бюджет)  2019 год - 215,0 тыс. руб. (местный бюджет)  2020 год – 250,0 тыс. руб. (местный бюджет)  2021 год – 700,0 тыс. руб. (местный бюджет)  2022 год – 303,0 тыс. руб. (местный бюджет)  2023 год – 0,0 тыс. руб. (местный бюджет)  2024 год – 0,0 тыс. руб. (местный бюджет)  2025 год – 0,0 тыс. руб. (местный бюджет)  4. Объем финансового обеспечения на реализацию Непрограммной деятельности Администрации городского поселения «Поселок Вейделевка» «Реализация функций органов власти местного самоуправления», «Резервный фонд», «Информационно-коммуникационные услуги», «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» за счет бюджета городского поселения финансирования составит – 148425,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 8600,9 тыс. руб.  2017 год – 8560,2 тыс. руб.  2018 год – 14216,3 тыс. руб.  2019 год - 18502,0 тыс. руб.  2020 год – 17373,0 тыс. руб.  2021 год – 17191,0 тыс. руб.  2022 год – 31377,2 тыс. руб.  2023 год – 10719,8 тыс. руб.  2024 год – 10856,1 тыс. руб.  2025 год – 11029,1 тыс. руб. |
| 9 | Конечные результаты программы | 1. Улучшение уличной дорожной сети, выполнение целевых показателей подпрограммы – не менее 95%. 2. Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории городского поселения 3. Выполнение целевых показателей подпрограммы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью не менее 95 % 4. Финансово-экономическая самостоятельность городского поселения. |

**1.1 Общая характеристика городского поселения «Поселок Вейделевка»** **основные проблемы и прогноз развития на период до 2025 г.**

Городское поселение «Поселок Вейделевка» расположено на территории Вейделевского района Белгородской области. На территории городского поселения расположены два населенных пункта: поселок Вейделевка и хутор Придорожный.

Земельная площадь городского поселения – 7956,23 га,

в т.ч. земли населенных пунктов – 1210,89 га,

земли промышленности – 54,0 га,

земли гослесфонда – 171,0 га,

земли сельхозугодий – 6520,34 га.,

из них пашни – 3501,0 га.,

сады – 847га.

сенокосы – 130,0 га.,

пастбища – 1640,24 га.,

дачные участки - 77,0 га.,

прочие (балки, овраги, угодья) – 325,10 га.

На территории городского поселения протекает река Ураева, имеется пруд по улице Колхозная. Население для хозяйственных нужд использует (водопроводную, колодезную) воду.

**На территории городского поселения расположены следующие предприятия:**

ЗАО «Вейделевский Бройлер»,

Рус Агро «Вейделевка»,

ООО «Строитель»,

ОГБУЗ «Вейделевская центральная районная больница»,

Вейделевское Райпо,

ООО «Вейделевские тепловые сети», АО «БСК»

ООО «Коммунальщик п. Вейделевка»,

МКУ «Вейделевский ФОК»,

ГУП «Белгородский областной водоканал»,

Вейделевский РЭС,

Управление Пенсионного фонда РФ и другие.

**Численность населения** городского поселения «Поселок Вейделевка» будет составлять к 2025 г. 7958 человек и по населенным пунктам распределится следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный**  **пункт** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Поселок Вейделевка | 6334 | 6464 | 6434 | 6410 | 7429 | 8051 | 7855 | 7895 | 7800 | 7958 |
| Хутор Придорожный | 64 | 64 | 65 | 65 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 |
| Итого | 6398 | 6528 | 6499 | 6475 | 7492 | 8111 | 7915 | 7955 | 7860 | 8021 |

На территории городского поселения проживает 4486 человек трудоспособного населения, что составляет 55% от общей численности, младше трудоспособного- 986 человек (12% от общей численности населения).

Детей в возрасте до 18 лет - 1417 человек, что составляет 17% от общей численности населения.

Старше трудоспособного возраста 2208 человек, что составляет 27 % от общей численности.

Работают за пределами области 289 человек, что составляет 3,5% от общей численности.

Численность безработных 498 человек (6,1%, из них состоящие на учете в Центре занятости населения 47 человек (0,6% от общей численности населения)).

**Трудовые ресурсы и структура занятости населения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудоспособное население | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Трудоспособное население | | | | | | | | | |
| Из них занято: | 4048 | 4050 | 4104 | 4105 | 4109 | 4111 | 4111 | 4111 | 4111 |
| в сельскохозяйственном производстве | 256 | 256 | 256 | 256 | 258 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| в отраслях социальной сферы | 1212 | 1212 | 1363 | 1363 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| в сфере ЛПХ | 860 | 860 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 |
| в других отраслях | 1720 | 1722 | 1624 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |

Среднемесячная заработная плата работников учреждений и организаций поселения составляет 27411 рублей

На территории поселения имеются образовательные учреждения: ОГБОУ «Вейделевская средняя школа», МДОУ Детский сад №1, МДОУ Детский сад №2, МДОУ ЦРР -Детский сад «Радуга».

**1.2 Прогноз реализации программы до 2025 года.**

Прогноз реализации программы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов).

Реализация стратегических приоритетов программы социально-экономического развития городского поселения «Поселок Вейделевка» позволит решить наиболее актуальные проблемы городского поселения, создать благоприятные социально-бытовые условия для проживания населения.

**2. Приоритеты в сфере реализации программы**, **цели, задачи, сроки и этапы реализации, ожидаемые конечные результаты реализации программы.**

**2.1. Цели и задачи реализации программы**

Основной цель реализации программы является повышение уровня жизни населения, создание на территории городского поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.

**2.2 Сроки и этапы реализации программы**

Сроки реализации программы:

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2016 – 2022 годы;

2 этап – 2023 – 2025 годы.

**2.3 Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы**

1. Улучшение уличной дорожной сети, выполнение целевых показателей подпрограммы – не менее 95%.

2.Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории городского поселения

**3. Перечень нормативно-правовых актов, применение которых необходимо для реализации Программы:**

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- [Указ](consultantplus://offline/ref=05EA503338156D99921202584E62618388A7E7D8B0AAFCFB64DE9474YEnCO) Президента Российской Федерации от 27 мая 1997 года № 528 «О дополнительных мерах по реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»,

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1997 года №922 «О Всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город России»,

- Распоряжение Правительства Белгородской области №54-рп от 04 февраля 2013 года «О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года №35-рп».

- Устав городского поселения «Поселок Вейделевка,

- Нормы и правила благоустройства и эксплуатации объектов благоустройства на территории городского поселения «Поселок Вейделевка».

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий программы, обоснование выделения подпрограмм.**

Основные мероприятия подпрограмм программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие городского поселения.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Объем финансового обеспечения программы составляет – 297836,8 тыс. руб.- местный бюджет.

Объемы средств из областного бюджета, направленных на реализацию программы уточняются ежегодно в соответствии с законодательством о порядке формирования областного бюджета на очередной бюджетный период.

Система основных мероприятий и показателей программы, содержащая информацию (показатели, сроки, исполнитель, объем финансирования) обо всех необходимых мероприятиях программы приведена в подпрограммах (прилагается).

1. **Анализ рисков реализации программы и описание мер управление рисками.**

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации:

1) Финансово-экономические риски. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех программы. Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий Программы.

2) Организационно-управленческие риски. Данные риски могут привести к неэффективному управлению процессом реализации программы.

Минимизация данных рисков возможно за счет переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров.

3) Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации программы.

Для минимизации данных рисков необходимо использовать статистические показатели, обеспечивающие объективность оценки хода и результатов реализации программы.

4) Социальные риски. Данные риски могут привести к социальной напряженности населения, уменьшения роста благосостояния, качества жизни населения, его безопасности.

Минимизация данных рисков возможна за счет активной пропаганды здорового образа жизни, привлечения населения, трудовых коллективов к благоустройству и украшению поселка, сотрудничеству с общественными организациями и государственными органами по вопросам повышения безопасности городского поселения.

При реализации программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

**Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1**

**«Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка»»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы 2 «Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка» | |
| 1 | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 2 | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка»» |
| 2 | Участники подпрограммы 2 | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |
| 3 | Цель подпрограммы 2 | Создание улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения, повышение безопасности и поддержание дорожного движения. |
| 4 | Задачи подпрограммы 2 | 1. Проведение ремонтов объектов уличной дорожной сети. 2. Установка дорожных знаков, искусственных неровностей и разметки улиц городского поселения. 3. Всесезонное содержание уличной дорожной сети. 4. Реализация обязательств по передаче субвенций районному бюджету на содержание улично-дорожной сети |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | Муниципальная подпрограмма реализуется в период с 2016 по 2025 год.  Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:  1 этап – 2016 – 2022 годы;  2 этап – 2023 – 2025 годы. |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы счет средств бюджета сельского поселения (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации) а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 1 за счет бюджета городского поселения «Поселок Вейделевка» составляет – 49305,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2016год – 5562,7 тыс. руб.  2017 год – 4257,7 тыс. руб.  2018 год – 4833,8 тыс. руб.  2019год – 5433,0 тыс. руб.  2020 год – 7979,7 тыс. руб.  2021 год – 8141,0 тыс. руб.  2022 год – 3250,0 тыс. руб.  2023 год – 3348,0 тыс. руб.  2024 год – 3279,0 тыс. руб.  2025 год – 3221,0 тыс. руб. |
| 77 | Конечные результаты подпрограммы 2 | К 2025 году - улучшение уличной дорожной сети, выполнение целевых показателей подпрограммы – не менее 95%. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в сфере дорожной сети и прогноз ее развития**

Площадь обслуживаемых автомобильных дорог в городском поселении составляет 75505 кв. м; 2647 кв. м велосипедных дорожек из тротуарной плитки, 1154 кв. м тротуаров.

Учреждением оказываются муниципальные услуги по содержанию улично-дорожной сети, мостов и путепроводов, в том числе:

Уборка территорий в осенне-летний период производится с 25 апреля по 14 октября с целью ликвидации загрязненности и запыленности территории поселка и предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей, мостов и путепроводов.

- Уборка территории в осенне-зимний период проводится с 15 октября по 24 апреля с целью ликвидации опавших листьев, мусора, снега и снежно-ледовых образований, обработки проезжих частей дорог, пешеходных тротуаров, мостов противогололедной смесью. Допускается временное складирование снежно-ледовых образований за остановочной площадкой, на обочине или крае газона, не засыпая урны, ограждения. Посыпку противогололедной смесью следует начинать немедленно с начала гололеда. В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, мосты. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала. Места отвала снега должны быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега. Уборка снега и льда с улиц начинается с начала снегопада и производятся, в первую очередь, с автомобильных дорог, автобусных трасс, мостов и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

Услуги в области эксплуатации городских дорог. Текущий ремонт дорог – это систематические планово-предупредительные работы по исправлению мелких повреждений дорожного покрытия, производящиеся с использованием дорожной техники. Содержание средств безопасности дорожного движения. Организация работ по строительству, реконструкции и текущему содержанию дорожных знаков и разметки. Дорожные знаки находятся в хорошо просматриваемом месте и установлены на участках автомобильных дорог и тротуаров везде, где они необходимы в соответствии с Правилами дорожного движения. Дорожные знаки устанавливаются, демонтируются и содержатся на основании утвержденных дислокаций и выдаваемых органами ГИБДД технических заданий. Дорожная разметка должна быть хорошо видна в любое время суток с расстояния не менее 30 метров.

Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог будет способствовать оперативной и полной снегоочистке, удалению гололеда, своевременному профилированию гравийных и щебеночных дорог, наличию на автомобильных дорогах необходимой знаковой информации, барьеров и ограждений, нанесению дорожной разметки, частично выполненному ямочному ремонту покрытий, очистке обочин.

За счет проведения ремонтных мероприятий будет частично решена проблема ликвидации участков автомобильных дорог, технико-эксплуатационные характеристики которых в настоящий момент не соответствуют минимальным потребительским требованиям.

Важным направлением реализации программы является комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского поселения, повышения комфортности условий проживания для жителей городского поселения, поддержание единого архитектурного облика городского поселения «Поселок Вейделевка», а также функционирование поселения в сфере национальной безопасности.

При проведении социальной политики необходима адекватная оценка сопутствующих рисков и гибкое реагирование на возникающие неблагоприятные тенденции.  
К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участник муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:  
 1.Организационные риски.  
Связаны с ошибками управления реализацией муниципальной подпрограммы. Непринятие мер по урегулированию организационных рисков может повлечь нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы или нарушение сроков их выполнения.  
Мерами по снижению организационных рисков являются закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий муниципальной программы; повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения данного риска.  
 2. Финансовые риски.  
Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Данные риски возникают по причине продолжительности срока реализации муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от стабильного финансирования.  
Мерами по снижению финансовых рисков являются обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами; ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов.  
 3. Непредвиденные риски.  
Связаны с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, с природными и техногенными катастрофами. Возникновение непредвиденных рисков может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.  
 4. Информационные риски.  
Связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.  
С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на:  
совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации муниципальной подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности; мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной подпрограммы.  
В целом, способом ограничения рисков будет являться мониторинг эффективности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.

1. **Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2.**

Целью подпрограммы я является создание к 2025 году улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения, повышение безопасности и поддержание дорожного движения.

Задачами подпрограммы являются:

1. Проведение ремонтов объектов уличной дорожной сети.
2. Установка дорожных знаков, искусственных неровностей и разметки городского поселения.
3. Всесезонное содержание уличной дорожной сети.
4. Реализация обязательств по передаче субвенций районному бюджету на содержание улично-дорожной сети.

Муниципальная подпрограмма реализуется в период с 2016 по 2025 год.

Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2016 – 2022 годы;

2 этап – 2023 – 2025 годы.

Конечным результатом программы является к 2025 году улучшение уличной дорожной сети, выполнение целевых показателей подпрограммы – не менее 95%.

Прогноз конечных результатов подпрограммы 2 представлен в таблице 2.

1. **Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2.**

Для выполнения задачи 1 «Проведение ремонтов объектов уличной дорожной сети» необходима реализация следующих мероприятий:

1. Планово-предупредительные работы по исправлению мелких повреждений дорожного покрытия, производящиеся с использованием дорожной техники.
2. Содержание средств безопасности дорожного движения.
3. Организация работ по строительству, реконструкции и текущему содержанию дорожных знаков и разметки.
4. Реализация обязательств по передаче субвенций районному бюджету на содержание улично-дорожной сети.

Для выполнения задачи 2 «Установка дорожных знаков, искусственных неровностей и разметки улиц городского поселения» необходима реализация следующих мероприятий:

1. Организована работа по строительству, реконструкции и текущему содержанию дорожных знаков и разметки.
2. Дорожные знаки должны находиться в хорошо просматриваемом месте и установлены на участках автомобильных дорог и тротуаров везде, где они необходимы в соответствии с Правилами дорожного движения.
3. Устанавливаться, демонтироваться и содержаться дорожные знаки должны на основании утвержденных дислокаций и выдаваемых органами ГИБДД технических заданий.
4. Дорожная разметка должна быть хорошо видна в любое время суток с расстояния не менее 30 метров).

Для выполнения задачи 3 «Всесезонное содержание уличной дорожной сети» необходима реализация следующих мероприятий:

1) Уборка территорий в осенне-летний период производится с 25 апреля.

1) Уборка территории в осенне-зимний период за период с 15 октября по 24 апреля с целью ликвидации опавших листьев, мусора, снега и снежно-ледовых образований, обработки проезжих частей дорог, пешеходных тротуаров, мостов противогололедной смесью.

2) Уборка территорий в осенне-летний период за период с 25 апреля по 14 октября с целью ликвидации загрязненности и запыленности территории поселка, предусматривающая подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей, мостов и путепроводов.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2.**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 в разрезе источников по годам реализации представлены в таблице1.

Таблица 1.

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной подпрограммы 2 «Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка»

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Источники финансирования | | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | Всего |
| 2016 |  |  |  | 5562,7 |  | 5562,7 |
| 2017 |  |  |  | 4257,7 |  | 4257,7 |
| 2018 |  |  |  | 4833,8 |  | 4833,8 |
| 2019 |  |  |  | 5433,0 |  | 5433,0 |
| 2020 |  |  |  | 7979,7 |  | 7979,7 |
| 2021 |  |  |  | 8141,0 |  | 8141,0 |
| 2022 |  |  |  | 3250,0 |  | 3250,0 |
| 2023 |  |  |  | 3348,0 |  | 3348,0 |
| 2024 (прогноз) |  |  |  | 3279,0 |  | 3279,0 |
| 2025 (прогноз) |  |  |  | 3221,0 |  | 3221,0 |
| **Всего** |  |  |  | 49305,9 |  | 49305,9 |

Объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения поселкового собрания на очередной финансовый год и плановый период.

**5.Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 2.**

Конечным результатом реализации подпрограммы 2 является к 2025 году улучшение уличной дорожной сети, выполнение целевых показателей подпрограммы – не менее 95%.

Перечень показателей реализации подпрограммы 2 представлен в таблице 2.

Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.

Таблица 2.

| № | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя по годам реализации | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 1 | Проведение ямочного ремонта, тыс. руб. | 300 | 300 | 1700 | 500 | 727,7 | 427,5 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Установка дорожных знаков и искусственных неровностей, тыс. руб. | 300 | 500 | 0 | 300 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Содержание автодорог общего пользования, кв. м | 75505 | 76400 | 77000 | 77500 | 77800 | 77800 | 77800 | 77800 | 77800 | 77800 |
| 4 | Содержание тротуаров, кв. м | 1154 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 5 | Содержание велосипедных дорожек, кв. м | 2647 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |

**Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Вейделевка»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2**

**«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Вейделевка»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы  Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Вейделевка» | |
| 1 | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 3 | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка |
| 2 | Участники подпрограммы 3 | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |
| 3 | Цель подпрограммы 3 | Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории городского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| 4 | Задачи подпрограммы 3 | Реализация обязательств по содержанию памятников, пляжей, кладбищ, фонтанов, детских площадок, свалок.  Реализация обязательств по отлову бродячих собак.  Реализация обязательств по озеленению территории поселения.  Реализация обязательств по передаче субвенций районному бюджету на электроэнергию и техобслуживание. |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:  1 этап – 2016 – 2022 годы;  2 этап – 2023 – 2025 годы. |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского поселения (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации) а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 за счет бюджета городского поселения составляет – 100105,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 5935,6 тыс. руб.  2017 год – 8827,7 тыс. руб.  2018 год - 6549,4 тыс. руб.  2019 год – 7025,0 тыс. руб.  2020 год - 9108,6 тыс. руб.  2021 год – 4793,0 тыс. руб.  2022 год – 5616,5 тыс. руб.  2023 год - 16633,5 тыс. руб.  2024 год – 17423,7 тыс. руб.  2025 год – 18192,3 тыс. руб. |
| 7 | Конечные результаты подпрограммы | Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории городского поселения |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем и прогноз ее развития.**

Во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=05EA503338156D99921202584E62618388A7E7D8B0AAFCFB64DE9474YEnCO) Президента Российской Федерации от 27 мая 1997 года № 528 «О дополнительных мерах по реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 922 «О Всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город России» и в целях реализации Программы улучшения качества жизни населения области администрацией городского поселения проводится большая многоплановая работа по благоустройству, озеленению и уличному освещению поселения.

В числе мероприятий по прочему благоустройству проводится работа по содержанию памятников, пляжей, кладбищ, фонтанов, детских площадок, свалок.

На обслуживании в учреждении находится 4 памятника. Регулярно возникает необходимость в проведении их текущего ремонта. Кроме того, постоянно проводится уборка территории, прилегающей к памятникам, помывка и покраска памятников, обелисков, стелл.

На территории городского поселения оборудован пляж по улице Колхозная. По обслуживанию пляжа выполняется работа для обеспечения безопасного нахождения людей на водоеме во время сезона.

Содержание фонтана. Обслуживание фонтана включает в себя сезонный монтаж и демонтаж оборудования, заполнение водой и ее слив при консервации, очистка, обеспечение электроэнергией.

Содержание парков, скверов и придворовых территорий. За период с 2010 по 2016гг. было проведена реконструкция центрального парка поселка Вейделевка, проведено обустройство тротуарной плиткой, установлены архитектурные формы, высажены зеленые насаждения, посажены газоны, в поселке были приобретены и установлены уличные детские игровые комплексы, турники, качели, карусели, песочницы, горки, скамейки для оборудования дворовых территорий.

Содержание мест захоронения. Включает мероприятия по уборке и содержанию объектов кладбищенского хозяйства. На городской территории находится 4 кладбища, общей площадью 54292 кв м², на которых производится регулярная ручная уборка мусора, погрузка и вывоз его на свалку, выкашивание сорной растительности, вырезка старых и аварийных деревьев, обработка сорной растительности гербицидами. Весной на все кладбища поселка завозится чернозем и песок. В зимний период года производится очистка центральных дорог и дорог к месту захоронений от снега. В 2010 году выполнены работы по ограждению кладбищ по ул. Октябрьская, Гайдара, Строителей. Установлены ритуальные площадки, ротонда на центральном кладбище, проложена тротуарная плитка. Оборудованы подъезды. Проведено насаждение деревьями и кустарниками. Ежегодно приобретаются и устанавливаются контейнера под твердые бытовые отходы. Проводится их обслуживание. Регулярно проводится скашивание сорной растительности.

Отлов безнадзорных животных. Одной из проблем реализации данной подпрограммы является несоблюдение владельцами животных правил их содержания, в частности в Белгородской области согласно ст. 6.5 ч. 1 Закона Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области». Во избежание недоразумений с владельцами животных необходимо разъяснить с помощью средств массовой информации их обязанности по содержанию питомцев.

Развитие ландшафтно-рекреационных территорий поселка, улучшение санитарно-технического комфорта и благоустройства усадебной застройки остаются приоритетными направлениями. Для реализации благоустройства в поселке Вейделевка в 2017 году была создана организация МКУ «Вейделевское благоустройство», которое занимается общим благоустройством в поселке. Администрация городского поселения совместно с МКУ «Вейделевское благоустройство» обслуживает городской парк площадью 44000 кв м, на объекте находятся фонтан, мемориальный комплекс «Скорбящая мать», малые архитектурные формы, скамейки, детская площадка. На территории поселения обслуживаются газоны площадью 45385,5 кв м, клумбы 1947,0 кв м, кустарники, деревья.

Муниципальным казенным учреждением «Вейделевское благоустройство» в области озеленения проводятся следующие виды работ: полив, внесение удобрений, рыхление почвы, мульчирование и утепление, обрезку кроны, стрижку "живой" изгороди, содержание газонов, содержание цветников, содержание малых форм архитектуры и другие виды работ в рамках благоустройство территории.

Несмотря на значительную работу по повышению уровня озеленения объектов, проводимую учреждением сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с тем, что необходимо располагать средствами и обученными специалистами в количестве, достаточном для выполнения муниципальной работы.

Уличное освещение. В городском поселении большое значение вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей.

В настоящее время система наружного освещения городского поселения «Поселок Вейделевка» включает в себя 1272 световых приборов, в том числе линии электропередачи напряжением 0,4–10 кВ, — 61 км сетей.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

При проведении работ по благоустройству городского поселения необходима адекватная оценка сопутствующих рисков и гибкое реагирование на возникающие неблагоприятные тенденции.  
К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:  
1.Организационные риски.  
Связаны с ошибками управления реализацией муниципальной подпрограммы. Непринятие мер по урегулированию организационных рисков может повлечь нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы или нарушение сроков их выполнения.  
Мерами по снижению организационных рисков являются закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий муниципальной программы; повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения данного риска.  
2. Финансовые риски.  
Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Данные риски возникают по причине продолжительности срока реализации муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от стабильного финансирования.  
Мерами по снижению финансовых рисков являются обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами; ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов.  
3. Непредвиденные риски

Связаны с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, с природными и техногенными катастрофами. Возникновение непредвиденных рисков может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.  
4. Информационные риски.  
Связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.  
С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на:  
совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации муниципальной подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности; мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной подпрограммы.  
В целом, способом ограничения рисков будет являться мониторинг эффективности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3.**

Целью муниципальной подпрограммы является совершенствование системы комплексного благоустройства на территории городского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

1. Реализация обязательств по содержанию памятников, пляжей, кладбищ, фонтанов, детских площадок, свалок.
2. Реализация обязательств по отлову бродячих собак.
3. Реализация обязательств по озеленению территории поселения.
4. Реализация обязательств по передаче субвенций районному бюджету на электроэнергию и техобслуживание.

Сроки реализации подпрограммы 3

Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2016 – 2022 годы; 2 этап – 2023 – 2025 годы.

В ходе исполнения муниципальной подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

Конечным результатом реализации подпрограммы 3 является к 2025 году улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории городского поселения.

**3.Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий программы 3.**

Для выполнения задачи «Реализация расходных обязательств по содержанию памятников, пляжей, кладбищ, фонтанов, детских площадок, свалок» необходимо реализовать следующие мероприятия:

- Содержание памятников. На обслуживании в учреждении находится 4 памятника. Производятся следующие виды работ: уборка территории, прилегающей к памятникам (подметание, вывоз мусора - в летний период; расчистка снега и посыпка пескосоляной смесью - в зимний период,) помывка и покраска памятников, обелисков, стелл;

- Содержание пляжей. На территории городского поселения оборудован пляж по улице Колхозная. По обслуживанию пляжа выполняется следующая работа: ежедневная уборка территории, ремонт, покраска и установка пляжного инвентаря, выкашивание травы и вывоз мусора, завоз песка, ремонт и покраска лежаков. Ежегодно проводится водолазное обследование дна водоема, проводится химический и бактериологический анализ воды. Во время купального сезона на территории пляжа дежурят спасатели, которые при необходимости могут оказать своевременную помощь.

- Содержание фонтана. Обслуживание фонтана включает в себя сезонный монтаж и демонтаж оборудования, заполнение водой и ее слив при консервации, очистка, обеспечение электроэнергией.

- Содержание кладбищ. Включает мероприятия по уборке и содержанию объектов кладбищенского хозяйства. На городской территории находится 4 кладбища, общей площадью 54292 кв м², на которых производится регулярная ручная уборка мусора, погрузка и вывоз его на свалку, выкашивание сорной растительности, вырезка старых и аварийных деревьев, обработка сорной растительности гербицидами. Весной на все кладбища поселка завозится чернозем и песок. В зимний период года производится очистка центральных дорог и дорог к месту захоронений от снега. В 2010 году выполнены работы по ограждению кладбищ по ул. Октябрьская, Гайдара, Строителей. Установлены ритуальные площадки, ротонда на центральном кладбище, проложена тротуарная плитка. Оборудованы подъезды. Проведено насаждение деревьями и кустарниками. Ежегодно приобретаются и устанавливаются контейнера под твердые бытовые отходы. Проводится их обслуживание. Регулярно проводится скашивание сорной растительности.

- Содержание парков, скверов и придворовых территорий. За период с 2010 по 2018гг. было проведена реконструкция центрального парка поселка Вейделевка, проведено обустройство тротуарной плиткой, установлены архитектурные формы, высажены зеленые насаждения, посажены газоны, в поселке были приобретены и установлены уличные детские игровые комплексы, турники, качели, карусели, песочницы, горки, скамейки для оборудования дворовых территорий.

Одним из основных мероприятий в рамках подпрограммы 3 является реализация следующих проектов:

«Благоустройство территории родника «Крейдянка» на сумму 34 тыс. руб., проект «Организация использования водного объекта (пруд «Кочереженский») в рекреационных целях органами ТОС» на сумму 20 тыс. руб., проект «Оформление центральной части п. Вейделевка элементами праздничной иллюминации» на сумму 200 тыс. руб., проект «Благоустройство семейной зоны отдыха в центральном парке п. Вейделевка» на сумму 1460,9 тыс. руб., проект «»Ландшафтное благоустройство территории городского поселения «Поселок Вейделевка» в 2018-2019 гг.» на сумму 2245 тыс. руб., проект «Организация зоны отдыха и проведение зарыбления на пруду «Кочереженский» на сумму 153 тыс. руб. В 2022 году инициируется реализация проектов «Благоустройство городского поселения «Поселок Вейделевка», «Благоустройство территории ТОС «Добрые соседи», «Благоустройство ТОС «Троицкий», «Благоустройство прилегающей территории к колодцу по ул. Свободы». В 2023 году реализуется проект «Благоустройство территории городского поселения «Поселок Вейделевка».

2) Для выполнения задачи «Реализация обязательств по отлову бродячих животных» необходимо реализовать следующие мероприятия:

Отлов безнадзорных животных производится по заявкам ТОСов, населения поселка. Заключаются муниципальные контракты посредством проведения торгов. Проводится прием работ по факту проведения услуг. Одной из проблем реализации данной подпрограммы является незнание владельцев животных правил их содержания, в частности в Белгородской области согласно ст. 6.5 ч. 1 Закона Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» предусмотрено наказание за выгул собак, представляющих опасность для окружающих (кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, бультерьер, дог, доберман, ротвейлер, черный терьер, американский стаффордширский терьер, московская сторожевая, бульдог, ризеншнауцер, мастино, мастифф, южнорусская овчарка) без намордника. Кроме того, животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, кроме собак, оставленных владельцами на привязи у магазинов, аптек, предприятий бытового обслуживания, поликлиник и пр., подлежат отлову по заявкам населения и заинтересованных организаций. Во избежание недоразумений с владельцами животных необходимо разъяснить с помощью средств массовой информации их обязанности по содержанию питомцев.

3)Для выполнения задачи «Реализация обязательств по озеленению территории поселения» необходимо реализовать следующие мероприятия:

Муниципальные услуги в области озеленения включают: полив, внесение удобрений, рыхление почвы, мульчирование и утепление, обрезку кроны, стрижку "живой" изгороди, содержание газонов, содержание цветников, содержание малых форм архитектуры.

Одним из основных мероприятий в рамках подпрограммы 3 является реализация проекта «Ландшафтное благоустройство территорий поселка Вейделевка».

Несмотря на значительную работу по повышению уровня озеленения объектов, проводимую учреждением сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с тем, что необходимо располагать средствами и обученными специалистами в количестве, достаточном для выполнения муниципальной работы.

4)Для выполнения задачи «Реализация обязательств по передаче субвенций районному бюджету на электроэнергию и техобслуживание уличного освещения» необходимо реализовать следующие мероприятия:

В настоящее время система наружного освещения городского поселения «Поселок Вейделевка» включает в себя 1272 световых приборов, в том числе линии электропередачи напряжением 0,4–10 кВ, — 61 км сетей.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем:

- установка энергосберегающего электрооборудования,

- замена морально и технически устаревшего оборудования,

- экономия электрической энергии,

-модернизация сетей уличного освещения,

- участие в программах энергосбережения.

**4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 3.**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 в разрезе источников по годам реализации представлены в таблице1.

Таблица 1.

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной подпрограммы «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Вейделевка»

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Источники финансирования | | | | | |
| Федера-льный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюд-жетные источ-ники | Всего |
| 2016 |  |  |  | 5935,6 |  | 5935,6 |
| 2017 |  |  |  | 8827,7 |  | 8827,7 |
| 2018 |  |  |  | 6549,4 |  | 6549,4 |
| 2019 |  |  |  | 7025,0 |  | 7025,0 |
| 2020 |  |  |  | 9108,6 |  | 9108,6 |
| 2021 |  |  |  | 4793,0 |  | 4793,0 |
| 2022 |  |  |  | 5616,5 |  | 5616,5 |
| 2023 |  |  |  | 16633,5 |  | 16633,5 |
| 2024(прогноз) |  |  |  | 17423,7 |  | 17423,7 |
| 2025(прогноз) |  |  |  | 18192,3 |  | 18192,3 |
| **Всего** |  |  |  | 100 105,3 |  | 100 105,3 |

Объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения поселкового собрания на очередной финансовый год и плановый период.

**Прогноз показателей конечного результата реализации**

**подпрограммы 3**

Конечным результатом реализации подпрограммы 3 является улучшение к 2025 году эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории городского поселения.

Перечень показателей реализации программы 3 представлен в таблице 2.

Прогноз конечных результатов подпрограммы 3.

Таблица 2.

| № | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя по годам реализации | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями (га.) | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 |
| 2 | Содержание кладбищ  (шт.) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Отлов бродячих животных (шт.) | 82 | 60 | 62 | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 4 | Содержание пляжей (тыс. кв.м.) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5 | Содержание памятников (шт.) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | Содержание фонтанов (шт.) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Содержание детских площадок (шт.) | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Содержание свалок (тыс. кв.м.) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |

**Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной подпрограммы 3: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка» | |
| 1 | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 3 | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |
| 2 | Участники подпрограммы 5 | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», предприятия и учреждения городского поселения, правоохранительные органы |
| 3 | Цель подпрограммы 3 | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения городского поселения |
| 4 | Задача подпрограммы 3 | Создание условий для работы участковым уполномоченным полиции городского поселения.  Установка камер видеонаблюдения и техническое обслуживание по п. Вейделевка в рамках областного проекта «Безопасный город». |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:  1 этап – 2016 – 2022 годы;  2 этап – 2023 – 2025 годы. |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составит: 5742,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 69,0 тыс. руб. ( местный бюджет)  2017 год – 4073,5 тыс. руб. (2784,5 тыс. руб. – местный бюджет, 1289,0 тыс. руб. – областной бюджет)  2018 год – 131,8 тыс. руб. (местный бюджет)  2019 год - 215,0 тыс. руб. (местный бюджет)  2020 год – 250,0 тыс. руб. (местный бюджет)  2021 год – 700,0 тыс. руб. (местный бюджет)  2022 год – 303,0 тыс. руб. (местный бюджет)  2023 год – 0,0 тыс. руб. (местный бюджет)  2024 год – 0,0 тыс. руб. (местный бюджет)  2025 год – 0,0 тыс. руб. (местный бюджет) |
| 7 | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | Выполнение целевых показателей подпрограммы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью не менее 95 % |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка», описание основных проблем и прогноз ее развития**

Среди наиболее важных направлений деятельности органов местного самоуправления отдельного внимания заслуживает обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. При этом следует отметить, что существующие угрозы безопасности жизнедеятельности граждан, как правило, взаимосвязаны, хотя их и можно условно разделить на три блока.

В первый блок входят явления социального характера — преступность. Угрозы этого блока опасны, прежде всего, как фактор дестабилизирующий общество, но особенную значимость они приобретают в текущей не простой социально-экономической ситуации.

Второй блок — угрозы техногенного характера, аварии и катастрофы на различных предприятиях. Угрозы этого блока имеют четкую тенденцию к увеличению, обусловленную ростом техносферы последних лет.

Третий блок включает в себя опасные природные явления, стихийные бедствия: паводки, лесные пожары, ураганные ветры и т.д. Следует отметить, что, несмотря на то, что явления данной категории связанны с естественными силами, стихиями, и зачастую протекают в природной среде, многие из них, например, лесные пожары, являются результатом действия антропогенных факторов, халатной или преступной деятельности.

Полномочия органов местного самоуправления охватывают практически всю сферу безопасности жизнедеятельности населения. Спецификой указанных полномочий является большой объем и различный характер направлений деятельности, их полноценная реализация обуславливает необходимость учета множества различных по своей природе факторов и возможна только на основе системного анализа и управления рисками, эффективного прогнозирования ситуации.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:  
1.Организационные риски.  
Связаны с ошибками управления реализацией муниципальной подпрограммы. Непринятие мер по урегулированию организационных рисков может повлечь нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы или нарушение сроков их выполнения.  
Мерами по снижению организационных рисков являются закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий муниципальной программы; повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения данного риска.  
2. Финансовые риски.  
Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Данные риски возникают по причине продолжительности срока реализации муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от стабильного финансирования.  
Мерами по снижению финансовых рисков являются обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами; ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов.  
3. Социальные риски.  
Одним из основных рисков является макроэкономическое условие развития городского поселения.  
Для минимизации социальных рисков будет осуществляться:  
мониторинг исполнения действующего законодательства органами местного управления, органами внутренних дел.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3.**

Цель подпрограммы 3 - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения городского поселения. Цель имеет комплексный характер и включает в себя:

- формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений;

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества;

- повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского поселения «Поселок Вейделевка»

Задачей подпрограммы 3 является создание условий для работы участковым уполномоченным полиции городского поселения, обеспечение пожарных дружин, обеспечение ДНД, передача по соглашению в бюджет района межбюджетных трансфертов на обеспечение безопасности по системе «Безопасный город».

Сроки реализации подпрограммы - Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2016 – 2022 годы;

2 этап – 2023 – 2025 годы.

Конечный результат подпрограммы - выполнение целевых показателей подпрограммы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью к 2025 году не менее 95 %.

**3.Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое** **описание основных мероприятий подпрограммы 3.**

Для выполнения задачи «Создание условий для работы участковым уполномоченным полиции городского поселения» необходимо реализовать следующие мероприятия:

- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

Основополагающими элементами в системе регулирования деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения должны быть координация усилий различных служб, планирование их деятельности на определенные периоды и в определенных направлениях, с учетом перспектив развития городского поселения.

- повышение безопасности дорожного движения;

- профилактика правонарушений и преступлений;

- повышение эффективности системы пожарной безопасности;

- совершенствование системы мер предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения «Поселок Вейделевка».

Для осуществления задач необходимо проведение мероприятий, способствующих эффективной работе участковых уполномоченных полиции городского поселения. В рамках имеющихся полномочий, осуществляемых администрацией городского поселения «Поселок Вейделевка», участковые уполномоченные на безвозмездной основе обеспечены помещением, оборудованном охранной сигнализацией, услугами связи и коммунальными услугами.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы 3.**

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 в разрезе источников по годам реализации представлены в таблице1.

Таблица 1.

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка»

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Источники финансирования | | | | | |
| Федера-льный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет посе-ления | Внебюджетные источники | Всего |
| 2016 |  |  |  | 69,0 |  | 69,0 |
| 2017 |  | 1289,0 |  | 2784,5 |  | 4073,5 |
| 2018 |  |  |  | 131,8 |  | 131,8 |
| 2019 |  |  |  | 215,0 |  | 215,0 |
| 2020 |  |  |  | 250,0 |  | 250,0 |
| 2021 |  |  |  | 700,0 |  | 700,0 |
| 2022 |  |  |  | 303,0 |  | 303,0 |
| 2023 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2024(прогноз) |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2025(прогноз) |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| **Всего** |  | 1289,0 |  | 4453,3 |  | 5742,3 |

Объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения поселкового собрания на очередной финансовый год и плановый период.

1. **Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка».**

В результате реализации подпрограммы 3 планируется выполнение целевых показателей подпрограммы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью не менее 95 %

Перечень показателей реализации программы 3 представлен в таблице 2.

Прогноз конечных результатов подпрограммы 3.

Таблица 2.

| № | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя по годам реализации | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | Поддержание материальной базы для работы участковых уполномоченных, в том числе обеспечение горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами автострахования и системы спутниковой навигации, тыс. руб. | 69,0 | 73,5 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение и установка камер видеонаблюдения по п. Вейделевка в рамках областной программы «Безопасный город» и их техническое обслуживание, тыс. руб. | 0 | 4000,0 | 121,8 | 215,0 | 250,0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обеспечение пожарных дружин и ДНД, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Краткая характеристика непрограммной деятельности**

**Администрации городского поселения «Поселок Вейделевка» «РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»**

**Цели и задачи, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью.**

1. **Цель 1. Финансово-экономическая самостоятельность поселения, управление в сфере установленных функций.**

Задача 1.1.

Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Основные мероприятия:

- подготовка муниципальных нормативно-правовых актов, необходимых для реализации бюджетного законодательства по вопросам бюджетного процесса,

- подготовка материалов и расчетов к проекту бюджета городского поселения,

- разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики городского поселения, прогноза социально-экономического развития,

- формирование доходной части бюджета поселения с учетом изменений в нормативно-правовых актах,

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения,

- увеличение доли собственных доходов в общем объеме бюджета городского поселения,

- проведение мониторинга финансового положения и качества управления финансами.

**2. Цель 2. Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств городского поселения.**

Задача 2.1.

Организация исполнения бюджета городского поселения и формирование отчетности.

Основные мероприятия:

-составление, рассмотрение и утверждения смет расходов главного распорядителя и получателей бюджетных средств,

- формирование и предоставление оперативной, квартальной и годовой отчетности о кассовом исполнении бюджета городского поселения,

-внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части бюджетного процесса.

**3. Цель 3. Обеспечение надежности и прозрачности бюджета городского поселения.**

Задача 3.1. Повышение качества и доступности информации о бюджете городского поселения.

Основные мероприятия:

- проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения и отчету об исполнении бюджета,

- размещение информации на официальном сайте администрации городского поселения «Поселок Вейделевка»,

- публикация в средствах массовой информации,

- обнародование материалов в местах, определенных решением поселкового собрания.

Задача 3.2. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.

- формирование плана основных вопросов экономической и контрольной работы,

- представление интересов городского поселения в судебных органах по делам о нарушениях законодательства в финансово-бюджетной сфере.

**4. Цель 4.Обеспечение финансирования непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда.**

Задача 4.1. Формирование средств резервного фонда администрации городского поселения.

Основные мероприятия:

- формирование источников резервного фонда из собственных налоговых и неналоговых поступлений в доходную часть бюджета,

- ежегодное утверждение средств резервного фонда как предельной суммы, которая может быть использована по мере необходимости.

Задача 4.2. Использование средств резервного фонда.

Основные мероприятия:

- финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году,

-средства резервного фонда не могут перечисляться во внебюджетные фонды.

Задача 4.3. Контроль за отчетностью

Основные мероприятия:

- контроль за соответствием законодательству, Положению об использованию средств резервного фонда,

- отчетность перед депутатами поселкового собрания об использовании средств резервного фонда.

**Ресурсное обеспечение непрограммной деятельности:**

Предполагаемые объемы финансирования непрограммной деятельности в разрезе источников по годам реализации представлены в таблице1.

Таблица 1.

Предполагаемые объемы финансирования непрограммной деятельности городского поселения «Поселок Вейделевка»

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Источники финансирования | | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | Всего |
| 2016 |  |  |  | 8600,9 |  | 8600,9 |
| 2017 |  |  |  | 8560,2 |  | 8560,2 |
| 2018 |  |  |  | 14216,3 |  | 14216,3 |
| 2019 |  |  |  | 18502,0 |  | 18502,0 |
| 2020 |  |  |  | 17373,0 |  | 17373,0 |
| 2021 |  |  |  | 17191,0 |  | 17191,0 |
| 2022 |  |  |  | 31377,2 |  | 31377,2 |
| 2023 |  |  |  | 10719,8 |  | 10719,8 |
| 2024(прогноз) |  |  |  | 10856,1 |  | 10856,1 |
| 2025(прогноз) |  |  |  | 11029,1 |  | 11029,1 |
| **Всего** |  |  |  | 148 425,6 |  | 148 425,6 |

Объем финансового обеспечения непрограммной деятельности подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения поселкового собрания на очередной финансовый год и плановый период.

Форма 1

Приложение № 1

к муниципальной программе

««Социально-экономическое развитие

городского поселения «поселок Вейделевка»

(наименование муниципальной программы)

1. **Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Вейделевка»**

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий | Срок реализации | | | | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | | Общий объем финанси-рования мероприя-тия за срок реализации  программы, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | | | | Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | | зав-ние | | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **Муниципальная программа  Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Вейделевка»** | 2016г | | 2025г | | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» | | 303579,1 |  | | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1**  **«Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка»»** | | | | 5562,7 | | 4257,7 | | 4833,8 | 5433,0 | 7979,7 | | 8141,0 | | 3250,0 | 3348,0 | 3279,0 | 3221,0 |
| **Подпрограмма 2**  «**Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Вейделевка»** | | | | 5935,6 | | 8827,7 | | 6549,4 | 7025,0 | 9108,6 | | 4793,0 | | 5616,5 | 16633,5 | 17423,7 | 18192,3 |
| **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка»** | | | | 69,0 | | 4073,5 | | 131,8 | 215,0 | 250,0 | | 700,0 | | 303,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1**  **«Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка»»** | 2016г | | 2025г | | Администрация городского поселения муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. | | 49305,9 | |  | | | 5562,7 | | 4257,7 | | 4833,8 | 5433,0 | 7979,7 | | 8141,0 | | 3250,0 | 3348,0 | 3279,0 | 3221,0 |
|  | **Задача 4.1. Проведение ремонтов объектов уличной дорожной сети.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | |  |  | | . | |  | | Проведение ямочного ремонта, тыс. руб | | | 300,0 | | 300,0 | | 1700,0 | 500,0 | 500,0 | | 427,5 | | 0 | 500 | 500,0 | 500,0 |
|  | **Задача 4.2. Установка дорожных знаков, искусственных неровностей и разметки городского поселения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом «Установка дорожных знаков и искусственных неровностей» | 2016г | | 2025г | | Администрация городского поселения муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. | |  | | Установка дорожных знаков и искусственных неровностей, тыс руб | | | 300,0 | | 500,0 | | 0 | 300,0 | 0 | | 30,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 4.3. Всесезонное содержание уличной дорожной сети.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1.3.  Очистка тротуаров от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;  Уборка велосипедных дорожек от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период | 2016г | | 2025г | | Администрация городского поселения муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. | |  | | Содержание автодорог общего пользования, тыс кв м | | | 75505 | | 76400 | | 77000 | 77500 | 77800 | | 77800 | | 77800 | 77800 | 77800 | 77800 |
|  | 2016г | | 2025г | |  | |  | | Содержание тротуаров, кв м | | | 1154 | | 1200 | | 1200 | 1300 | 1300 | | 1300 | | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | 2016г | | 2025г | |  | |  | | Содержание велосипедных дорожек,  кв м | | | 2647 | | 2700 | | 2700 | 2700 | 2700 | | 2700 | | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
|  | **Подпрограмма 2**  «**Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Вейделевка»** | 2016г | | 2025г | | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, учреждения и организации. | | 100105,3 | | Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории городского поселения | | | 5935,6 | | 8827,7 | | 6549,4 | 7025,0 | 9108,6 | | 4793,0 | | 5616,5 | 16633,5 | 17423,7 | 18192,3 |
|  | **Задача 5.1. Создание условий для организации озеленения территории городского поселения «Поселок Вейделевка».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5. 1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения.  Реализация проекта «Ландшафтное благоустройство территории городского поселения п. Вейделевка» в 2018-2019 гг.» на сумму 2245,0 тыс. руб. | 2016г | | | 2025г | | Администрация городского поселения муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  | | | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями (га.) | | 4,5 | | 5,0 | | 5,2 | 5,3 | 5,4 | | 5,5 | | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 |
|  | **Задача 5.2 . Содержание кладбищ (проведение мероприятий по уборке и содержанию объектов кладбищенского хозяйства).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,  очистка от снега в зимнее время | 2016г | | | 2025г | | Администрация городского поселения муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  | | | Содержание кладбищ, шт. | | 4 | | 4 | | 4 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Задача 5.3. Реализация обязательств по проведению мероприятий по прочему благоустройству поселения (отлов бродячих животных, дератизация, содержание пляжей, памятников, украшение поселка к праздникам.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, очистка водоема, организация службы спасения и др. | 2016г | | | 2025г | | Администрация городского поселения муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  | | | Содержание пляжей (тыс кв м) | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Реализация проекта «Организация использования водного объекта (пруд Кочереженский) в рекреационных целях органами ТОС» на сумму 20 тыс. руб | Очистка пруда, водолазное обследование, покраска лавочек и т.д., тыс. руб | |  | | 20,0 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Реализация проекта «Благоустройство территории родника «Крейдянка» на сумму 34 тыс. рублей | Очистка, покраска, уборка мусора и т.д. | |  | | 34 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Оформление центральной части п. Вейделевка элементами праздничной иллюминации» на сумму 200 тыс. рублей |  | | |  | |  |  | | | Приобретение праздничной иллюминации, оформление по поселку | |  | | 200 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Благоустройство семейной зоны отдыха на территории п. Вейделевка» на сумму 808 тыс. рублей – 2017г. , на сумму 652,0 руб. – 2018 г. |  | | |  | |  |  | | | Приобретение и установка детской игровой площадки | |  | | 808,0 | | 652,0 |  | 299,0 | |  | |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Организация зоны отдыха и проведение зарыбления на пруду «Кочереженский» на сумму 153,0 тыс.руб. |  | | |  | |  |  | | |  | | 153,0 | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Благоустрой ство территории городского поселения «Поселок Вейделевка» в 2021 г. |  | | |  | |  |  | | | Тыс. рублей | |  | |  | |  |  |  | | 1300,0 | |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Благоустройство улицы Колхозная с обустройством детской игровой площадки жителями» в 2021 г |  | | |  | |  |  | | | Тыс. рублей | |  | |  | |  |  |  | | 110,0 | |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Реконструкция родника и прилегающей территории в п. Вейделевка по ул. Советская» в 2021 г. |  | | |  | |  |  | | | Тыс. рублей | |  | |  | |  |  |  | | 53,0 | |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта « Благоустройство территории городского поселения «Поселок Вейделевка» в 2022 году» |  | | |  | |  |  | | | Тыс. рублей | |  | |  | |  |  |  | |  | | 1610,0 |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Создание зоны отдыха для детей и взрослых «Сказочный дворик» членами ТОС «Добрые соседи» п. Вейделевка |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | 125,0 |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Создание зоны отдыха для детей и взрослых «Уютный дворик» членами ТОС «Троицкий» |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | 442,2 |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Благоустройство колодца и прилегающей территории по улице Свободы» |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | 20,0 |  |  |  |
|  | Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала, в т ч газового оборудования | 2016г | | | 2025г | | Администрация городского поселения муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  | | | Содержание памятников (шт.) | | 5 | | 5 | | 5 | 6 | 6 | | 6 | | 6 | 7 | 7 | 7 |
|  | Реализация обязательств по отлову бродячих животных | 2016г | | | 2025г | | Администрация городского поселения |  | | | Отлов бродячих животных (шт.) | | 82 | | 60 | | 2 | 20 | 0 | | 30 | | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения «Поселок Вейделевка»** | 2016г | | 2025г | | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. | | 5742,3 | | | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения городского поселения | | 69,0 | | 4073,5 | | 131,8 | 215,0 | 250,0 | | 700,0 | | 303,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 7.1. Создание условий для работы участковым уполномоченным полиции городского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 7.1.1. Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами автострахования,системой спутниковой навигации. | 2016г | | 2025г | |  | |  | | | Приобретение горюче-смазочных материалов,  тыс л | | 1,0 | | 1,0 | | - | - | - | | - | | - | - | - | - |
|  | |  | | | Приобретение запасных частей, бензина тыс. руб. | | 20,0 | | 20,0 | | - | - | - | | - | | - | - | - | - |
|  | |  | | | Обеспечение услугами спутниковой навигации и автострахованием, оценка автомобилей, техосмотр автомобилей тыс. руб. | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | - | - | | - | | - | - | - | - |
| Задача 7.2. Установка камер видеонаблюдения по поселку Вейделевка и их техническое содержание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 7.1.2  Приобретение и установка камер видеонаблюдения по поселку Вейделевка в рамках областного проекта «Безопасный город» и их дальнейшее техническое содержание. |  | | | | | | | | | | Приобретение и установка камер видеонаблюдения, техническое обслуживание камер, тыс. руб. | | 69,0 | | 4073,5 | 131,8 | 215,0 | | 250,0 | | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение пожарных дружин и ДНД |  | | | | | | | | | | Приобретение повязок, жилетов, страхование жизни, тыс. руб. | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | **Непрограммная деятельность городского поселения «Поселок Вейделевка»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | Непрограммная деятельность | 2016г | | 2025г | | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» | | 148425,6 | | | Содержание аппарата управления, градостроительство и имущественные земельные вопросы, проектно- изыскательские работы, информационно – коммуникационные услуги, профессиональная подготовка, резервный фонд | | 8600,9 | | 8560,2 | | 14216,3 | 18502,0 | 17373,0 | | 17191,0 | | 31377,2 | 10719,8 | 10856,1 | 11029,1 |

Форма 2

Приложение № 2

к муниципальной программе

««**Социально-экономическое развитие**

**городского поселения «Поселок Вейделевка»**

(наименование муниципальной программы)

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного  правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный   исполнитель и   соисполнители | Ожидаемые  сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа «**Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Вейделевка»**  **(наименование муниципальной программы)** | | | |
|  | Решение поселкового собрания | «О бюджете городского поселения «Поселок Вейделевка» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» | 29.12.2022г. |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка» | | | |
| 1.1.1 | Решение поселкового собрания | «О бюджете городского поселения «Поселок Вейделевка» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» | 29.12.2022г. |
| 1.1.2 |  | План объемов закупок на 2023год | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» | 10.01.2023г. |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Вейделевка» | | | |
| 1.2.1 | Решение поселкового собрания | «О бюджете городского поселения «Поселок Вейделевка» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» | 29.12.2022г. |
| 1.2.2 |  | План объемов закупок на 2023 год | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» | 10.01.2023г. |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка» | | | |
| 1.3.1 | Решение поселкового собрания | «О бюджете городского поселения «Поселок Вейделевка» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» | 29.12.2022г. |
| 1.3.2 |  | План объемов закупок на 2023 год | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» | 10.01.2023г. |

Форма 3

Приложение № 3

к муниципальной программе

«**«Социально-экономическое развитие**

**городского поселения «Поселок Вейделевка»**

**(наименование муниципальной программы)**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий**

**муниципальной программы из различных источников финансирования**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного  мероприятия | Источник финансирования | Расходы  (рублей), годы | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | **«Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Вейделевка»** | Всего | 21559,5 | 27139,1 | 27522,5 | 32077,0 | 34711,3 | 30825,0 | 40546,7 | 30701,3 | 31558,8 | 32442,4 |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 20303,5 | 24484,1 | 25953,5 | 31243,0 | 34711,3 | 30825,0 | 40546,7 | 30701,3 | 31558,8 | 32442,4 |
| областной бюджет | 1245,0 | 2643,0 | 1557,0 | 822,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (платные услуги) | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 | **«Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка»»** | Всего | 5562,7 | 4257,7 | 4833,8 | 5433,0 | 7979,7 | 8141,0 | 3250,0 | 3348,0 | 3279,0 | 3221,0 |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 5562,7 | 4257,7 | 4833,8 | 5433,0 | 7979,7 | 8141,0 | 3250,0 | 3348,0 | 3279,0 | 3221,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (платные услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | Всего | 5562,7 | 4257,7 | 4833,8 | 5433,0 | 7979,7 | 8141,0 | 3250,0 | 3348,0 | 3279,0 | 3221,0 |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 5562,7 | 4257,7 | 4833,8 | 5433,0 | 7979,7 | 8141,0 | 3250,0 | 3348,0 | 3279,0 | 3221,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (платные услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Основное мероприятие 2.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.3  Очистка тротуаров от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весеннее-летний период.Уборка велосипедных дорожек от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весеннее-летний период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «**Благоустройство городского поселения «Поселок Вейделевка»»** | Всего | 5935,6 | 8827,7 | 6549,4 | 7025,0 | 9108,6 | 4793,0 | 5616,5 | 16633,5 | 17423,7 | 18192,3 |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 5935,6 | 8827,7 | 6549,4 | 7025,0 | 9108,6 | 4793,0 | 5616,5 | 16633,5 | 17423,7 | 18192,3 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (платные услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.1.Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения | Всего | 5935,6 | 8827,7 | 6549,4 | 7025,0 | 9108,6 | 4793,0 | 5616,5 | 16633,5 | 17423,7 | 18192,3 |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 5935,6 | 8827,7 | 6549,4 | 7025,0 | 9108,6 | 4793,0 | 5616,5 | 16633,5 | 17423,7 | 18192,3 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (платные услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,  очистка от снега в зимнее время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.3.Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, очистка водоема, организация службы спасения и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала, в т ч газового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация обязательств по отлову бродячих животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма3 | **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка»** | Всего | 69,0 | 4073,5 | 131,8 | 215,0 | 250,0 | 700,0 | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 69,0 | 2784,5 | 131,8 | 215,0 | 250,0 | 700,0 | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1289,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (платные услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами автострахования,системой спутниковой навигации. | Всего | 69,0 | 4073,5 | 131,8 | 215,0 | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 69,0 | 2784,5 | 131,8 | 215,0 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  | 1289,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (платные услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.2 Приобретение и установка камер видеонаблюдения по областной программе «Безопасный город» и техническое их обслуживание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.3 Обеспечение пожарных дружин и ДНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непрограммная деятельность | Финансово-экономическая самостоятель-ность поселения, управление в сфере установленных функций**.** | Всего | 8600,9 | 8560,2 | 14216,3 | 18502,0 | 17373,0 | 17191,0 | 31377,2 | 10719,8 | 10856,1 | 11029,1 |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 8600,9 | 8560,2 | 14216,3 | 18502,0 | 17373,0 | 17191,0 | 31377,2 | 10719,8 | 10856,1 | 11029,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (платные услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4

Приложение № 4

к муниципальной программе

«**«Социально-экономическое развитие городского поселения**

**«Поселок Вейделевка»**

(наименование муниципальной программы**)**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета**

| Статус | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы,  основного  мероприятия | Ответственный   исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (рублей),   годы | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз,  Пр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная  программа | **«Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Вейделевка»** | Всего, в том  числе: | X | Х | X | Х | 21559,5 | 27139,1 | 27522,5 | 32077,0 | 34711,3 | 30825,0 | 40546,7 | 30701,3 | 31558,8 | 32442,4 |
| ответственный исполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель, Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка»» |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка»» |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | **««Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка»** | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 5562,7 | 4257,7 | 4833,8 | 5433,0 | 7979,7 | 8141,0 | 3250,0 | 3348,0 | 3279,0 | 3221,0 |
| соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Основное мероприятие 2.1.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | участник Администрация городского поселения муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Основное мероприятие 2.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Основное мероприятие 2.1.3.  Очистка тротуаров от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весеннее-летний период;  Уборка велосипедных дорожек от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | **«**«**Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении «Поселок Вейделевка»»** | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 5935,6 | 8827,7 | 6549,4 | 7025,0 | 9108,6 | 4793,0 | 5616,5 | 16633,5 | 17423,7 | 18192,3 |
| соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники:  Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Основное мероприятие 3.1.1.Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения | Участник  Администрация городского поселения муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Основное мероприятие 3.1.2» Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ:завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,  очистка от снега в зимнее время | Участник  Администрация городского поселения муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.3..Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, очистка водоема, организация службы спасения и др.  Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала, в т ч газового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | **««Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения «Поселок Вейделевка»** | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 69,0 | 4073,5 | 131,8 | 215,0 | 250,0 | 700,00 | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель :Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники: Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», предприятия и учреждения, правоохранительные органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами автострахования,системой спутниковой навигации.  Основное мероприятие 5.1.2.  «Приобретение и установка камер видеонаблюдения по областной программе «Безопасный город» и техническое их содержание. Основное мероприятие 5.1.3 Обеспечение пожарных дружин и ДНД | Участники: Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», предприятия и учреждения, правоохранительные органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непрограммная деятельность |  |  |  |  |  |  | 8600,9 | 8560,2 | 14216,3 | 18502,0 | 17373,0 | 17191,0 | 31377,2 | 10719,8 | 10856,1 | 11029,1 |

Форма 5

Приложение № 5

к муниципальной программе

«**«Социально-экономическое развитие городского поселения**

**«Поселок Вейделевка»**

(наименование муниципальной программы)

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)**

**муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе «Социально-экономическое развитие**

**городского поселения «Поселок Вейделевка»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги | | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы),  тыс. рублей | | |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1**«Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка»»** | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. | | | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети |  | Х | Х | Х | 3348,0 | 3279,0 | 3221,0 |
| Показатель объема услуги: |  |  | | | | | |
| Проведение ямочного ремонта | Тыс.руб. | 0 | 1000,0 | 500 | Х | Х | Х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Установка дорожных знаков и искусственных неровностей |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | | | | | |
| Замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с проектом | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Всесезонное содержание улично-дорожной сети |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: Содержание автодорог общего пользования | Тыс. .кв м | 75,5 | 77,8 | 77,8 |  |  |  |
| Содержание тротуаров | кв. м | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  |
| Содержание велосипедных дорожек | кв м | 2700 | 2700 | 2700 |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 ««Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Вейделевка»»** | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. | | | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация обязательств по созданию условий для организации благоустройства поселения |  | Х | Х | Х | 16633,5 | 17423,7 | 18192,3 |
| Показатель объема услуги: |  |  | | | | | |
| Обслуживание территории, занимаемыми зелеными насаждениями | га | 5,3 | 5,4 | 5,5 | Х | Х | Х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Содержание кладбищ |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: Завоз песка и чернозема, скашивание сорной растительности, уборка и вывоз мусора, очистка снега на территории кладбищ | Шт. | 5 | 5 | 5 | Х | Х | Х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Мероприятия по отлову бродячих животных, содержанию пляжей, памятников, украшению поселка |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | | | | | |
| Содержание пляжей на территории | Тыс. кв. м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Х | Х | Х |
| Содержание памятников на территории | Шт. | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| Отлов бродячих животных | Шт. | 5 | 5 | 10 |  |  |  |
| Содержание фонтанов | Шт. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| Содержание детских площадок | Шт. | 14 | 14 | 14 |  |  |  |
| Содержание свалок | Тыс.кв.м. | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка»** | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. | | | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Создание условий для работы участковых уполномоченных полиции, приобретение и установка камер видеонаблюдения по областной программе «Безопасный город» |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель объема услуги: |  |  | | | | | |
| Приобретение горюче-смазочных материалов | Тыс л | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |
| Приобретение запасных частей, бензина | Тыс руб | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |
| Техническое обслуживание программного комплекса «Безопасный город» | Тыс руб | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |
| Обеспечение пожарных дружин и ДНД | Тыс. руб | 33,0 | 34,0 | 36,0 | Х | Х | Х |

\*заполняется при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы

Форма 6

Приложение № 6

к муниципальной программе

«**«Социально-экономическое развитие городского поселения**

**«Поселок Вейделевка»**

(наименование муниципальной программы)

**Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета городского поселения «Поселок Вейделевка» муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2023 год и на плановый период до 2025 года для финансирования**

**муниципальной программы «Социально-экономического развитие городского поселения**

**«Поселок Вейделевка»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   разделов,  подразделов,   мероприятий муниципальной   программы | Плановый  объем  ассиг-  нований  на  текущий   финан-   совый   год,   тыс.   рублей | Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | | | | | | | |
| очередной финансовый год | | | первый год планового   периода | | | второй год планового   периода | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |
| в соответ-  ствии с   утверж–   денной  программой | дополнительно  необхо-димый   объем/объем   средств по   проекту   программ | в соответ-  ствии с   утверж-   денной  программой | допол-   нительно  необходимый объем/объем средств по   проекту   программы | в соот-ветс-  твии с   утверж-   денной  программой | дополни-   тельно  необходимый объем/объем средств по   проекту   программы |
| 1. | По программе  в целом | 30701,3 | 30701,3 | 30701,3 |  | 31558,8 | 31558,8 |  | 32442,4 | 32442,4 |  |
|  | в том числе  по основным  мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Подпрограмма 1.** **«Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка»»** Основное мероприятие 2.1.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети Основное мероприятие 2.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом  Основное мероприятие 2.1.3.  Очистка тротуаров от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весеннее-летний период;  Уборка велосипедных дорожек от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весеннее-летний период | 3348,0 | 3348,0 | 3348,0 |  | 3279,0 | 3279,0 |  | 3221,0 | 3221,0 |  |
| 1.3 | **Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства и жилищно-коммуна-льного хозяйства»** Основное мероприятие 3.1.1.Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения  Основное мероприятие 3.1.2.Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ:завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности | 16633,5 | 16633,5 | 16633,5 |  | 17423,7 | 17423,7 |  | 18192,3 | 18192,3 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.3..Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, очистка водоема, организация службы спасения и др.  Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала, в т ч газового оборудования  Реализация обязательств по отлову бродячих животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Подпрограмма «Обеспече-ние безопасно-сти жизнедеяте-льности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами автострахования,системой спутниковой навигации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.2. Приобретение и установка камер видеонаблюдения по областной программе «Безопасный город» и их техническое содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.3. Обеспечение пожарных дружин и ДНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непрогра-  ммная деятельность | 10719,8 | 10719,8 | 10719,8 |  | 10856,1 | 10856,1 |  | 11029,1 | 11029,1 |  |